SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie robót remontowych pochylni przeznaczonej dla osób

niepełnosprawnych przy budynku  -Ludna 22 w Hrubieszowie.

I. ZAMAWIAJACY:

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie ul. Polna 19; 22-500 Hrubieszów,  tel./fax (84) 696 44 58,

Czas urzędowania: Pon.- Pt. 700- 1500

II. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z

WYKONAWCAMI

Dział techniczny HSM: Wiesław Znajomski tel. 84 6963405 lub 691497212.

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony.

IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonanie robót remontowych pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przy budynku - Ludna 22 w Hrubieszowie zgodnie z posiadanym projektem budowlanym.

V. W OFERCIE NALEŻY PODAĆ CENĘ NETTO I BRUTTO ZA:

- Wykonanie robót wg szczegółowego zakresu wynikającego z kosztorysu ofertowego i projektu technicznego

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

a) rozpoczęcie robót – po podpisaniu umowy

b) zakończenie robót – 31.07.2024r .

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna być sporządzona w formie pisma skierowanego do organizatora przetargu (preferowane złożenie oferty na załączonym druku – załącznik Nr 1 do SIWZ) i powinna zawierać:

1. Datę sporządzenia oferty.

2. Dane o ofercie (nazwa firmy, dokładny adres, telefon, fax.).

3. Ścisłe określenie przedmiotu zamówienia.

4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami zamówienia i akceptuje te

warunki bez zastrzeżeń.

5. Oświadczenie, że w razie wygrania przetargu oferent zobowiązuje się do

zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

6. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z nazwą firmy i opisem:

„Przetarg na remont pochylni dla osób niepełnosprawnych w Hrubieszowie” w terminie do dnia 15 kwietnia 2024r.do godz.14 00 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) ul. Polna 19, 22-500 Hrubieszów.

VIII. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW

WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW:

W postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć oferenci, którzy:

1. Posiadają uprawnienia budowlane do wykonania zamówienia.

2. Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i

techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia .

3. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Pobrali od zamawiającego specyfikacje istotnych warunków zamówienia.

5.Wpłacili wymagane wadium na konto PKO BP SA o/Hrubieszów 68 1020 5356 0000 1102 0005 5178 lub Bank Spółdzielczy o/Werbkowice 72 9642 0009 2003 3008 9236 0002

6. Wadium podlega zwrotowi w ciągu 7 dni dla oferentów, którzy nie zostali wybrani w przetargu a zwrot wadium dla oferenta wybranego w przetargu nastąpi w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.

IX. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW:

1. Kserokopia uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do

właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej

wykonanie przedmiotu zamówienia.

3. Wykaz podobnych robót budowlanych z ostatnich dwóch lat potwierdzonych

referencjami.

4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

5. Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją przetargową, warunkami

przetargu i ich przyjęcie bez zastrzeżeń.

6.Kosztorys ofertowy.

7.Kserokopia wpłaty wadium w wysokości – 3000,00zł. (słownie : trzy tysiące  złotych 00/100)

Wszystkie oświadczenia oraz treść oferty powinny być podpisane przez oferenta lub upoważnioną osobę.

Powyższe oświadczenia i dokumenty winny być ujęte w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część oferty. Oferty nie zawierające któregokolwiek z w/w oświadczeń lub wymaganych dokumentów będą odrzucone.

X. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie następującymi kryteriami:

- cena ofertowa, potencjał ekonomiczny i techniczny firmy, doświadczenie, referencje .

XI. PRZYSZŁE ZOBOWIĄZANIA UMOWNE:

Zamawiający będzie żądał zagwarantowania następujących warunków:

- Niezmienności ceny zamówionej ujętej w ofercie;

- Kar umownych w wysokości 0,2 % ceny ogólnej robót brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia;

- Okres udzielenia gwarancji – minimum 3 lata;

- Okres rękojmi po okresie gwarancji - 3 lata;

- W rozliczeniu końcowym uwzględniać się będzie faktycznie wykonany i odebrany zakres robót;

- Roboty nie ujęte w specyfikacji, a konieczność ich wykonania zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru i zatwierdzona przez Zamawiającego na podstawie protokółu konieczności będą rozliczone kosztorysem powykonawczym w oparciu o normy i nośniki kosztów jak w kosztorysie ofertowym;

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykonane roboty zgodnie z normami technicznymi, sztuką budowlaną, oraz warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji;

- Zamawiający będzie żądał atestów na wbudowane materiały;

- Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy robót przed rozpoczęciem robót i po podpisaniu umowy;

- Koszty związane z wykonaniem i utrzymaniem zaplecza budowy ponosi Wykonawca robót;

- Wykonawca zapewni oznakowanie robót i zabezpieczy warunki bezpieczeństwa zgodnie z wymogami bhp;

- Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dokonać podzlecenia części robót innemu Wykonawcy. Zgoda na powyższe nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za realizację przedmiotu umowy i nie może być podstawą do zmiany ceny.

Sposób rozliczenia robót:

- Faktura końcowa po podpisaniu przez Strony protokołu końcowego odbioru robót .

Załącznikami do umowy będą:

- Kosztorys ofertowy;

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

XII. WYJAŚNIENIA UDZIELANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO:

Wszystkie zapytania związane ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia powinny być kierowane do zamawiającego w formie pisemnej. Zamawiający udzieli odpowiedzi, jeżeli zapytanie wpłynie, co najmniej 5 dni przed datą otwarcia ofert.

XIII. WYBÓR OFERENTA:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 kwietnia 2024r o godz. 14 00 w siedzibie HSM ul. Polna 19 w Hrubieszowie. Przy otwarciu ofert mogą być obecni Oferenci oraz przedstawiciele mieszkańców (obecność nieobowiązkowa)

Wybór Wykonawcy nastąpi po przeanalizowaniu ofert przez Komisję Przetargową powołaną przez Zarząd HSM.                                                          O wyniku przetargu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

XIV. MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU:

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

- do prowadzenia negocjacji z oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze

oferty w sprawie wysokości ceny.

- unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

XV. WYŁĄCZENIA:

W przetargu nie mogą brać udziału jako oferenci członkowie władz

i pracownicy  Spółdzielni oraz osoby, które posiadają wobec Spółdzielni zobowiązania przeterminowane.

ZARZĄD HSM