PROJEKT
UMOWA /2025

zawarta w dniu........................2025r w Hrubieszowie pomiędzy:
Hrubieszowską Spółdzielnią Mieszkaniową im. St. Staszica w Hrubieszowie, ul. Polna 19, wpisaną do KRS pod nr 0000057411, NIP 919-000-13-19, zwaną dalej w tekście: "Zamawiającym", reprezentowaną przez
1. Zbigniew Teterycz - Prezes Zarządu HSM
2. Izabela Kreszczuk-Śliwa – Z-ca Prezesa HSM
a
….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. zwanym dalej w tekście "Wykonawcą", zwanych łącznie dalej w tekście: „Stronami’,
o następującej treści:
§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania: Wykonanie …...................... ...................................................................................................w Hrubieszowie.
2. Opis robót oraz ilość określa - Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1, stanowiący integralną cześć umowy
§ 2
1. Termin realizacji umowy ustala się od dnia ….........2025 r. do dnia ............2025 r - zgodnie z SIWZ.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie uzgodnionym przez strony oraz określi w formie pisemnej lub ustnej niezbędne dane do prawidłowej realizacji zadania przez Wykonawcę robót.
§ 3
Obowiązki wykonawcy robót budowlanych:
1. Zatrudnienie wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i dysponowanie odpowiednią liczbą sprzętu pozwalającego na prawidłowe i terminowe wykonanie robót budowlanych.
2. Realizacja Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego dokumentami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami Prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Roboty budowlane muszą być wykonywane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, a także z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
3. Prowadzenie robót budowlanych w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność
§ 4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych zgodnie ze sztuką budowlaną.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane.
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

        § 5
W czasie realizacji robót wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował wszelkie urządzenia pomocnicze i usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich za działania prowadzone na terenie budowy i wokół.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych.
3. Odpowiedzialność cywilna dotyczy szkód i następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
§ 7
1. Wykonawca jest obowiązany informować w formie pisemnej Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia.
2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie p.................................posiadający uprawnienia nr: …...................................................
3. Ze strony Zamawiającego nadzór sprawował będzie Inspektor ds. technicznych p. Wiesław Znajomski
posiadający uprawnienia budowlane nr : UANB-II-7342/28/92.
§ 8
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą:........................................................... brutto, obejmującą obowiązującą stawką podatku VAT.
3. Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 dotyczy zakresu określonego w kosztorysie ofertowym stanowiącym integralną część umowy. W przypadku zmiany ilości robót wartość zostanie określona jako iloczyn wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie.
§ 9
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie Przedmiot Umowy.
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
a)jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b)jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
§ 10
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru odbędzie się fakturą VAT końcową na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń i kosztorysu powykonawczego.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT końcowej przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie dni 30 licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 3-4.
3. W przypadku faktury VAT końcowej Wykonawca jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu pisemne potwierdzenie podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową faktury VAT, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy, nie później niż 7 dni przed terminem zapłaty faktury VAT końcowej.
4. Protokół odbioru końcowego i rozliczenie końcowe robót stanowi potwierdzenie pełnego i ostatecznego rozliczenia wszelkich kwot należnych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.
§ 11
 1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy licząc od daty
    podpisania końcowego protokołu odbioru robót. Końcowy przegląd gwarancyjny zostanie
     przeprowadzony w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. Każde zgłoszenie roszczenia
    gwarancyjnego przez Zamawiającego powoduje przedłużenie okresu gwarancji na kolejne 36 miesięcy
    od daty usunięcia wady w zakresie określonym w zgłoszeniu.
   W wypadku gdy Wykonawca pomimo zawiadomienia o wadach nie przystąpi do ich usunięcia w
    terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do usunięcia wad , Zamawiający oprócz naliczania kar
    umownych, ma prawo usunąć wady we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.
2.Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w n/w przypadkach:
1. za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki;
2. za zwłokę w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek lub wad;
3. za spowodowanie przerwy w realizacji robót dłuższej niż 7 dni z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 1% wynagrodzenie brutto, za każdy kolejny dzień przerwy;
4. za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
5. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto; 3.Zamawiający ma prawo łącznego żądania kar umownych określonych w ust. 2 pkt 1 lit a, b i d. Zamawiający ma prawo żądania powyższych kar niezależnie od wykonania prawa odstąpienia.
§ 12
1.W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.
§ 13

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§ 14
Niezależnie od uprawnień Zamawiającego wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy według swojego wyboru: w całości lub części, ze skutkiem ex tunc lub ex nunc, jeżeli:
1. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
2. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,
3. zostanie ogłoszona likwidacja lub inna forma zakończenia działalności Wykonawcy;
4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:
1. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
1. Odstąpienie może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 1 i 2, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie
2. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1. w terminie dni siedmiu od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.
2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy.
3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, urządzeń, które nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
4. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:
1. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
2. rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyraża zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.

§ 15
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 16
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
        § 17
Umowę niniejszą sporządza się w 2 egz.: 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.
Wykaz załączników do umowy:
1. Oferta cenowa Wykonawcy
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Informacja RODO

Zamawiający:	Wykonawca:
..............................................	.................................................

Obowiązek informacyjny

Realizując art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, iż

Administratorem Danych Osobowych jest Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie, ul. Polna 19, 22-500 Hrubieszów

1. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu 84 696 4458 lub bezpośrednio w biurze Administratora.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji stosunku umownego, wynikającego
   z zawartej umowy cywilno-prawnej przez Hrubieszowską Spółdzielnię Mieszkaniową im. St. Staszica w Hrubieszowie, działającą jako strona umowy.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania stosunku umownego, w tym również przez okres wypełniania obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
7. Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania.
8. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu:
1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

Zapoznałam się/łem się ……………………………………………………………….
        (data i podpis)